2025 yil 8 sentabrdagi MBOS jamoasining umumiy yig’ilish

BAYONNOMASI

Qatnashchilar:

Mansur Yusupov, Quvondiq, Dilmurod, Xudoshukur, Muxtor, Jamoladdin, Akrom, Alibek, Jaxongirmirzo, Otabek, Zarifboy, Kamron, Mahmudjon, Elmurod

Ko’rib chiqilgan masalalar, topshiriq va qarorlar:

- Deadlinega to’liq amal qilish kerak

- Haftalik majlislarni o’tkazuvchilar aniqlandi

  - Mansur Yusupov

  - Quvondiq

  - Dilmurod

- Haftalik protokollarni yozuvchilar

  - Dilmurod

  - Akrom

- Struktura, funksiya va lavozim yo’riqnomalari uchun 1 ta sayt yaratish topshiriqi berildi

- Loyihalarni yakunlash va topshiriq ishlari PM va texnik zimmasida

- Jamoladdin majlis va boshqa tadbirlarni videoga olishi va ijtimoiy tarmoqlarga chiqadi

- MBOS dasturi bo’yicha mijozlarni jalb qilish, zapravka egalariga kuchli taklif tayyorlash masalasi ko’rib chiqildi

- MNAZORAT dasturiga MBOS jamoasini kiritish va topshiriqlarni MNAZORAT dasturi orqali yuritish bajaruvchilar:

  - Dilmurod, Jamoladdin

  - Muddat: 10.09.2025 sanagacha

- CRMga har bir shartnoma bo’yicha qilinadigan ishlarni ro’yhatini kiritadigan qilish va mijozdan feedback olganda shu cheklistdagi barcha narsa bajarilganligini tasdiqlashini so’rash

  - Dilmurod, Otabek, Alibek, Zarifboy, Jamoladdin

  - Muddat: 11.09.2025

- PAYME bilan gaplashib kassani Online software IT v2 dan MBOS UNIONga o’tkazish

  - Dilmurod

  - Muddat: 12.09.2025

- Trassadagi zapravkalarni map.mnazorat.uz ga kiritish

  - Dilmurod

  - Muddat: 09.09.2025

- Quvondiqga CRMga kirishga dostup berish

  - Dilmurod, Quvondiq

  - Muddat: 09.09.2025

- Ameen group tizimini topshirish

  - Dilmurod, Otabek, Zarifboy, Alibek

  - Muddat: 11.09.2025