2025 yil 15 sentabrdagi MBOS jamoasining umumiy yig’ilish

BAYONNOMASI

Qatnashchilar:

Mansur Yusupov, Quvondiq, Dilmurod, Jamoladdin, Akrom, Alibek, Jaxongirmirzo, Otabek, Zarifboy, Kamron, Mahmudjon, Elmurod, Sherali

Ko’rib chiqilgan masalalar, topshiriq va qarorlar:

- Struktura, funksiya va lavozim yo’riqnomalari uchun 1 ta sayt yaratish topshiriqi ni bajarish muddatini va kimlar bajarishini aytib shu muddatda bajarilishini ta’minlash

  - Dilmurod

- Barcha topshiriqlarni MNAZORAT dasturi orqali yuborish va nazorat qilish

- CRMga har bir shartnoma bo’yicha qilinadigan ishlarni ro’yhatini kiritadigan qilish va mijozdan feedback olganda shu cheklistdagi barcha narsa bajarilganligini tasdiqlashini so’rash

  - Dilmurod, Otabek, Alibek, Zarifboy, Jamoladdin

  - Muddat: 17.09.2025

- MBOS dasturining mobilkasidagi PAYME merchantlarini o’zgartirish

  - Dilmurod

  - Muddat: 15.09.2025

- MNAZORAT dasturini vakasiya va bemorlar qismini integratsiya qilish ishlarini boshlash

  - Kimlar boshlashini aniqlash:

  - Muddatni belgilash:

- AI injiner ishga qabul qilish

  - Mansur Yusupov

- GPS, MNAZORAT, CRM va sayt yaratish xizmatlari uchun target videolarni tayyorlash va yoqish kerak

  - Jamoladdin, Dilmurod

  - Muddat: 18.09.2025

- MBOS Junior bo’yicha SMM ketma-ketlik va varonkalarni Mirkomil bilan gaplashib success story va o’quvchilarni chaqiruvchi videolarni tayyorlash

  - Mansur Yusupov

- MBOS Onlinega 6 ta metan ulash

  - Mansur Yusupov, Quvondiq

  - Muddat: 20.09.2025

- MBOS CRM uchun ofyorta yozish

  - Dilmurod, Quvondiq, Mansur Yusupov

- IT Park Xorazm videochisi Doston bilan gaplashib narxlarni aniqlash

  - Dilmurod

- Ish vaqti soat 10.00 dan 19.00 gacha bo’lib o’zgardi

- Target uchun video topish va guruhga tashab yaxshilarini tanlab olib shu videolarni tayyorlash barcha uchun