| O’zbekistonRespublikasi Qoraqalpog’iston R. Shumanay t. “MBOS NUKUS” XK |  | Republic of Karakalpakstan Shumanay d. “MBOS NUKUS” LLC |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________________________________________________________ Shumanay t. Madaniyat MFY Ajiniyaz k. 25 uy. TIF Toshkent sh,,Mikrokreditbank’’ ATB bosh ofisi. MFO:00433. STIR: 311394715 X/r: 20208000007092252001. Tel: 71 200 1151. web: www.mbos.uz |  |  |

| №15/25 – 21 август 2025 г. | Р.Шуманай Руководителю ООО “ECONTRACT” Даврону Тухтаеву |
| --- | --- |

Коммерческое предложение на разработку backend-инфраструктуры

| № | Классификация | Цена(сум) | к-во | Итого(сум) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Core Backend (4–6 недель) - API-документация (Swagger/Postman) - SMS-верификация, Face ID-аутентификация - Real-time статусы договоров - Логирование (RabbitMQ) - API админ-панели - Модуль обратной связи | 30 000 000 | 1 шт. | 30 000 000 |
| 2 | Expansion & Integration (6–8 недель) - Поддержка новых типов договоров и шаблонов - API конструктора договоров - Настройка prod/dev-сред - Модуль юридических претензий (dispute) + API - Интеграции: платежи, SMS, feedback - Эндпоинты редактирования договоров | 60 000 000 | 1 шт. | 60 000 000 |
| 3 | Finalization (2–3 недели) - Деплой модуля dispute для мобильных и админ-панели | 30 000 000 | 1 шт. | 30 000 000 |
| Итого: |  |  |  | 120 000 000 |

Условия

- Гарантия исправления ошибок — 3 мес. после каждого этапа

- Возможность расширенного SLA

- Поддержка и консультации при интеграции

| Руководитель ЧП “MBOS NUKUS” | М.Юсупов |
| --- | --- |