| МИЛЛИОН ДАСТУР ОИЛАВИЙ КОРХОНА 220800. Хонқа т. Қаноат к 81. Тел/факс: (99) 967-03-95 |  | MILLION DASTUR OILAVIY KORXONA 220800.Xonqa t, Qanoat k. 81. Tel/faks: (99) 967-03-95 |
| --- | --- | --- |

| №28 – 21 август 2025 г. | Р.Хонка Руководителю ООО “ECONTRACT” Даврону Тухтаеву |
| --- | --- |

Спасибо за обращение! На основе вашего запроса мы предлагаем следующую структуру реализации:

Этапы проекта

• MVP (моб. и web) – создание, подписание договора, аутентификация (Face ID, SMS), статусы договоров.  6–8 недель

• Feedback & Disputes – обратная связь, юридические претензии, конструктор и редактирование договоров.  4–6 недель

• Launch & Security – синхронизация, офлайн-доступ.  3–4 недели

• Web Core UI & Admin – дашборд, админка, мониторинг, обратная связь. 
6–8 недель

• Legal Templates – конструктор, претензии, договоры самозанятых.  
5–6 недель

• Finalization & Multilingual – WebSocket-обновления, локализация (UZ/RU/EN), доступность.  3–4 недели

Сроки: Ориентировочно 24–30 недель (часть этапов может выполняться параллельно).

Стоимость – от 14.000 USD

от 14 000 за весь проект (детализация по этапам – после уточнения требований).

Условия

• Гарантия исправления ошибок – 3 месяца.

• Техподдержка и сопровождение – по SLA.

• Требования к инфраструктуре: доступ к backend API, staging-серверам, SMS/платежным шлюзам.

Будем рады обсудить приоритеты, согласовать детали и подготовить финальную смету.

| Руководитель СП “MILLION DASTUR” | Ш.Оллаберганов |
| --- | --- |